STP

Software Test Plan

מוצר: אתר חנות חיות

גרסה: 1.0

מבוא:

מסמכים רלוונטיים

להלן רשימת מסמכים רלוונטיים להכנת מסמך זה:

- מסמך אפיון דרישות

- מסמך ניתוח ועיצוב הדרישות

תכולת הבדיקות:

דרישות פונקציונליות

להלן רשימת הדרישות הפונקציונליות, שיבדקו במהלך תהליך הבדיקות של גרסה זו:

| # | מס דרישה | שם דרישה | רמת בדיקה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.4.2 | בתור משתמש לא רשום אני רוצה אפשרות להכנס למסך רישום במידה ועדיין לא נרשמתי | מערכת |
| 2 | 4.4.3 | בתור מנהלת האתר אני רוצה שלא ניתן יהיה להכנס לבצע רכישות ללא מילוי כל הפרטים כדי שאפשר יהיה לשלוח את בעלי החיים למזמין | מערכת |
| 3 | 4.5.1 | בתור משתמש רשום אני רוצה אפשרות לבחור בתת קטגוריה על ידי לחיצה על הלינק | מערכת |
| 4 | 4.5.2 | בתור משתמש לא רשום אני רוצה אפשרות לבחור בתת קטגוריה על ידי לחיצה על הלינק | מערכת |
| 5 | 4.5.3 | בתור משתמש רשום אני רוצה שגם מספר המוצר וגם שם תת הקטגוריה יובילו לתת קטגוריה | מערכת |
| 6 | 4.5.4 | בתור משתמש לא רשום אני רוצה שגם מספר המוצר וגם שם תת הקטגוריה יובילו לתת קטגוריה | מערכת |
| 7 | 4.5.5 | בתור משתמש רשום אני רוצה לחזור למסך הראשי בלחיצה על הלינק מצד ימין | מערכת |
| 8 | 4.5.6 | בתור משתמש רשום אני רוצה לחזור למסך הראשי בלחיצה על הלוגו מצד שמאל | מערכת |
| 9 | 4.5.7 | בתור משתמש לא רשום אני רוצה לחזור למסך הראשי בלחיצה על הלינק מצד ימין | מערכת |
| 10 | 4.5.8 | בתור משתמש לא רשום אני רוצה לחזור למסך הראשי בלחיצה על הלוגו מצד שמאל | מערכת |
| 11 | 4.5.9 | בתור משתמש לא רשום אני רוצה אפשרות להכנס לרישום תחת sign in | מערכת |
| 12 | 4.5.10 | בתור משתמש רשום אני רוצה אפשרות לבצע sign out | מערכת |

דרישות לא-פונקציונליות (Non-Functional)

להלן רשימת הדרישות הלא-פונקציונאליות, שיבדקו במהלך תהליך הבדיקות של גרסה זו:

| # | מספר דרישה | שם דרישה | רמת בדיקה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.4.1 | בתור משתמש רשום אני רוצה להכנס לאתר עם שם משתמש וסיסמה תקינים | מערכת |
| 2 | 4.4.4 | בתור משתמש רשום אני רוצה להכנס ישירות כמשתמש רשום בכניסה שנייה לאתר | מערכת |

בדיקות רגרסיה

להלן רשימת הדרישות הישנות, שיבדקו במהלך בדיקות הרגרסיה של גרסה זו:

| # | מספר בדיקה | שם בדיקה | סוג בדיקה | ידני/ אוטומטי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.4.1 | בתור משתמש רשום אני רוצה להכנס לאתר עם שם משתמש וסיסמה תקינים | מערכת | ידני |
| 2 | 4.5.3 | בתור משתמש רשום אני רוצה שגם מספר המוצר וגם שם תת הקטגוריה יובילו לתת קטגוריה | מערכת | ידני |
| 3 | 4.5.7 | בתור משתמש לא רשום אני רוצה לחזור למסך הראשי בלחיצה על הלינק מצד ימין | מערכת | ידני |
| 4 | 4.5.8 | בתור משתמש לא רשום אני רוצה לחזור למסך הראשי בלחיצה על הלוגו מצד שמאל | מערכת | ידני |
| 5 | 4.5.10 | בתור משתמש רשום אני רוצה אפשרות לבצע sign out | מערכת | ידני |

גישת הבדיקות:

קריטריוני כניסה ויציאה

להלן טבלת קריטריוני הכניסה והיציאה עבור כל רמת בדיקות בגרסה זו:

| רמת בדיקות | קריטריוני כניסה | קריטריוני יציאה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| מערכת | - כל הדרישות כוסו על ידי מקרי בדיקה - סביבת הבדיקות מוכנה וזמינה - בדיקות שפיות הורצו - צוות תמיכה זמין - רשיונות צד שלישי זמינים | - הורצו 100% מהבדיקות שתוכננו - לפחות 80% עברו - 0 באגים קריטיים נותרו במערכת - 0 באגים ברמה גבוהה נותרו במערכת - 2 באגים בינוניים נותרו במערכת - 5 באגים ברמה נמוכה נותרו במערכת |  |

כוח אדם והכשרות

להלן רשימת הפעילויות וכוח האדם הנדרש עבור כל פעילות בתהליך הבדיקות עבור גרסה זו:

| פעילות | כוח אדם נדרש | הערות |
| --- | --- | --- |
| הכנת STP | 1 |  |
| ניתוח הבדיקות | 1 |  |
| עיצוב הבדיקות | 1 |  |
| יישום הבדיקות | 1 |  |
| הכנת סביבת העבודה | 1 |  |
| הרצת הבדיקות | 1 |  |
| הכנת STR | 1 |  |

סביבות הבדיקות

להלן רשימת הסביבות ואפיונן עבור רמת - System Test:

| פלטפורמה | חומרה | מערכת הפעלה | סוג דפדפן | כמות סביבות | נדרש לתאריך | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מחשב מאקינטוש | 8GB RAM | macOS | ספארי | 1 | 24.9 |  |

לוחות זמנים

להלן תכנון לוחות הזמנים ומשימות הבדיקות:

| פעילות | מתאריך | עד תאריך | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| הכנת STP | 24.9 | 24.9 |  |
| ניתוח ועיצוב הבדיקות | 29.8 | 6.9 |  |
| הכנת סביבת העבודה | 24.9 | 24.9 |  |
| הרצת סבב בדיקות 1 | 24.9 | 24.9 |  |
| פתיחת באגים סבב 1 | 24.9 | 24.9 |  |
| הרצת סבב בדיקות 2 | 27.9 | 27.9 |  |
| פתיחת באגים סבב 2 | 27.9 | 27.9 |  |
| הכנת STR | 28.9 | 28.9 |  |

ניהול סיכונים

להלן רשימת הסיכונים בתהליך הבדיקות. רשימה זו תתעדכן בתדירות שבועית במהלך תהליך הבדיקות לגרסה זו.

| סיכון | תיאור הסיכון | אחראי | תוכנית מנע | תוכנית מגרה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אתר הבדיקות אינו זמין | האתר עלול להיות לא זמין בזמן ביצוע הבדיקות | בודק | לבדוק זמינות האתר מראש | לדחות את הבדיקות התלויות באתר ולהמשיך במשימות אחרות |  |
| דרישות לא ברורות | user stories עלולים להיות לא ברורים ולגרום לבדיקה לא נכונה | בודק/ מנהל פרוייקט | מעבר על הדרישות לפני בניית הבדיקות | לעצור ולעדכן את הבדיקות הרלוונטיות |  |
| חריגה מלוח זמנים | חריגה מהלוז ועיכוב בשחרור המוצר | בודק | לקבוע סדר עדיפויות ולעקוב אחרי ההתקדמות | לבצע קודם בדיקות בסיכון גבוה/חשיבות גבוהה |  |
| ביצוע רכישה ללא מילוי כל הפרטים | משתמש עלול להיות מסוגל לרכוש חיה למרות שחסרים לו פרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה | בודק | לבדוק את 4.4.3 עם מתשמש שכל פרטיו מלאים פרט לפרט אחד | לפתוח באג ולמנוע שחרור מוצר עד פתרונו |  |
| כניסה לחשבון עפ פריטי התחברות לא תקינים | המערכת עלולה לזהות משתמש כתקין גם כאשר שם משתמש או סיסמה אינם נכונים | בודק | לבדוק את כלל הצירופים שתוכננו ל4.4.1 | לפתוח באג ולהמשיך בבדיקות שלא דורשות התחברות |  |
| כפתור התנתקות לא מנתק את החשבון | משתמש עלול להמשיך להיות מחובר לאחר ביצוע התנתקות | בודק | לבדוק שההרשאות של משתמש רשום נעלמות לאחר ביצוע התנתקות | לפתוח באג ולתעד את מצב האתר לאחר התנתקות |  |
| ניווט למסך שגוי מתוך מסך קטגוריה | לחיצה על לינק, שם תת הקטגוריה או מספר המוצר יעבירו למסך תת קטגוריה שגוי | בודק | לבדוק את כלל הנתיבים שהוגדרו | לפתוח באג לנתיב שנכשל ולהמשיך בבדיקות שלא תלויות בנתיב הזה |  |