STR

Software Test Results

מוצר: חנות חיות

גרסה: 2.0

מבוא

מסמכים רלוונטיים

להלן רשימת מסמכים רלוונטיים להכנת מסמך זה:

מסמך הSTP

מקרי הבדיקות ב Jira Xray

הרצת הבדיקות ב Jira Xray

דוחות הפגמים ב Jira Xray

תמצית מנהלים

להלן תמצית הבדיקות שבוצעו, הממצאים העיקריים והערכת מוכנות המערכת למסירה:

במסגרת פרוייקט הבדיקות בוצעו בדיקות ידניות למערכת JPetStore בהתאם לתכנון שהוגדר במסמך הSTP, הבדיקות כללו 20 מקרי בדיקה אשר תוכננו ונוהלו באמצעות Jira Xray.

בסבב הבדיקות הראשון - 16 עברו 4 נכשלו, נפתחו שלושה באגים כשאחד מהם בעל השפעה גבוהה ודחיפות גבוהה.

לאחר טיפולי תקלות בוצע סבב בדיקות נוסף שכלל 16 בדיקות רגרסיה ו4 בדיקות אישור, בבדיקות האישור 1 עברה ו3 נכשלו, בבדיקות הרגרסיה כל ה 16 עברו. לא נפתחו באגים חדשים והבאג בעל ההשפעה הגבוהה טופל.

בסיום תהליך הבדיקות, המצב הסופי הוא 17 בדיקות עברו, 3 נכשלו, 2 באגים פתוחים שלהם עדיפות בינונית והשפעות נמוכה ובינונית.

תוצאות הבדיקות מצביעות על כך שעיקר הפונקציונליות שנבדקה פועלת כנדרש, אך עדיין קיימות תקלות פתוחות שיש להתייחס אליהן לפני שניתן יהיה להעריך את המערכת כמאושרת באופן מלא למסירה

פעילויות הבדיקות - תכנון מול ביצוע:

להלן פירוט פעילויות הבדיקות שנעשו בגרסה זו, והשוואתן לתכנון המקורי (כפי שמתועד במסמך ה-STP). פעילויות הבדיקות נחלקות למספר נושאים:

לוחות זמנים עבור רמות בדיקה

|  | תכנון |  | ביצוע |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| רמת בדיקה | תאריך התחלה | תאריך סיום | תאריך התחלה | תאריך סיום |
| מערכת | 24.9 | 27.9 | 24.9 | 13.10 |

תכולת הגרסה

| סוג בדיקה | תכנון | ביצוע | סיבה להבדל |
| --- | --- | --- | --- |
|  | דרישה | דרישה |  |
| ידניות | ביצוע מקרי הבדיקה שנגזרו מדרישות המערכת | בוצעו 20 מקרי בדיקה בסבב 1 | ללא שינוי |
| אישור | בדיקות חוזרות לבדיקות שנכשלו לאחר תיקון | בוצעו 4 בדיקות בסבב 2 | בהתאם לתוצאות סבב 1 |
| רגרסיה | בדיקות פונקציונליות לאחר תיקון | בוצעו 16 בדיקות בסבב 2 | בהתאם לתוצאות סבב 1 |

הבדלים בפעילויות אחרות

| פעילות | תכנון | ביצוע | סיבה להבדל | השפעות ההבדל |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| סבב בדיקות 2 | 27.9 | 13.10 | אילצוי זמן וזמינות במהלך ביצוע הפרוייקט | דחייה בהשלמת תהליך הבדיקות והכנת הSTR |

סיכום תוצאות הבדיקות:

להלן סיכום תוצאות הבדיקות שבוצעו עבור גרסה זו.

| שלב | סך הכל בדיקות | עברו | נכשלו |
| --- | --- | --- | --- |
| סבב 1 | 20 | 16 | 4 |
| סבב 2 רגרסיה | 16 | 16 | 0 |
| סבב 2 אישור | 4 | 1 | 3 |
| מצב סופי | 20 | 17 | 3 |

בסבב הבדיקות הראשון בוצעו 20 מקרי בדיקה, מתוכם 16 עברו בהצלחה ו4 נכשלו. בעקבות הכשלים נפתחו 3 דיווחי תקלה.

בסבב השני בוצעו 4 בדיקת אישור ו16 בדיקות רגרסיה. בבדיקות האישור 3 נכשלו ובדיקה אחת עברה. כל 16 בדיקות הרגרסיה עברו בהצלחה.

בסיום הבדיקות, המצב הסופי הוא 17 בדיקות עברו ו 3 בדיקות נכשלו

תקלות ידועות:

להלן סיכום התקלות שנתגלו בגרסה זו, לפי סטטוס התקלה ומידת חומרתה:

| סבב | קריטי | גבוה | בינוני | נמוך | סה״כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

בסבב הראשון נפתחו 3 תקלות: תקלה אחת בחומרה גבוהה, תקלה אחת בחומרה בינונית ואחת בחומרה נמוכה. בסבב השני לא התגלו תקלות חדשות. לאחר בדיקות האישור, IP-65 נסגרה בהצלחה, בעוד IP-66 ו IP-67 נותרו פתוחות.

המצב הסופי:

| תקלה | חומרה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- |
| IP -65 | High | Highest | Done |
| IP -66 | Low | Medium | To Do |
| IP -67 | Medium | Medium | To Do |

הערכת איכות המערכת:

להלן הערכת איכות המערכת בתום ביצוע הבדיקות. הערכת האיכות מבוססת

| # | שם אזור | הערכת איכות (מאושר, עבר חלקית, לא מאושר, לא נבדק) | סיבה/הערות/סיכונים |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registration & Checkout | מאושר | התקלה בחומרה גבוהה IP-65 תוקנה ובדיקות האישור עברו בהצלחה. |
| 2 | Login & session | עבר חלקית | התקלה IP-66 עדיין פתוחה, הכניסה האוטומטית בחזרה לאתר אינה מתבצעת כנדרש. חומרה נמוכה אך קיימת סטייה מהדרישה |
| 3 | Catalog & Catalog Navigation | עבר חלקית | התקלה IP-67 עדיין פתוחה, קיימת בעיית ניווט לתת הקטגוריה דרך שם תת הקטגוריה. חומרה בינונית |
| 4 | Regression | מאושר | כל 16 בדיקות הרגרסיה בסבב 2 עברו בהצלחה ולא נמצאו תקלות חדשות |

מסקנות ולקחים:

להלן מסקנות ולקחים שנלמדו במהלך תהליך הבדיקות של גרסה זו. מסקנות ולקחים אלו ישמשו לשיפור תהליך הבדיקות בגרסאות הבאות.

בסיום שני סבבי הבדיקות, 17 מתוך 20 מקרי הבדיקה עברו בהצלחה ו־3 נותרו בכשל. מתוך שלוש התקלות שנפתחו במהלך סבב הבדיקות הראשון, התקלה בחומרה הגבוהה תוקנה ונסגרה, בעוד תקלה אחת בחומרה בינונית ותקלה אחת בחומרה נמוכה נותרו פתוחות.
בדיקות הרגרסיה שבוצעו לאחר התיקונים עברו כולן בהצלחה, ולכן לא נמצאה פגיעה בפונקציונליות שכבר עבדה בעקבות השינויים שבוצעו.
עיקר הבעיות שנותרו מרוכזות בהתנהגות הכניסה האוטומטית ובניווט לתת־קטגוריה באתר. בגרסאות הבאות מומלץ לתת דגש נוסף לבדיקות של ניהול התחברות והמשכיות משתמש, וכן לניווט בין קטגוריות ותתי־קטגוריות.
בנוסף, מומלץ לאחר תיקון שתי התקלות הפתוחות לבצע בדיקות אישור נוספות ולאחריהן רגרסיה ממוקדת לפני אישור מלא של הגרסה.